Utvärdering av sprint 1
Våra mål för den här veckan var:
ID: FR01
Namn: Rör en fyrkant med hjälp utav två knappar
Beskrivning: En fyrkant, lokaliserad vid skärmens nedre mitt, skall flyttas i positiv x-led när den högra utav de två knapparna, lokaliserade vid skärmens nedre vänstra hörn, aktiveras. Fyrkanten skall flyttas i negativ x-led när den vänstra utav de två knapparna aktiveras.
Testfall:	1. Aktivera den högra knappen
    1. Notera att fyrkanten rör sig i positiv x-led
    2. Aktivera den vänstra knappen
    3. Notera att fyrkanten rör sig i negativ x-led

ID: UI01
Namn: Bakgrundsbild
Beskrivning: En stilla bakgrundsbild visas på skärmen när spelet startas

ID: UI02
Namn: Rymdskepp för spelaren
Beskrivning: En bild av ett rymdskepp skall visas istället för den rörliga rutan

Vi har uppnått alla våra mål och har även uppnått dessa mål på sprint 2:

ID: FR02
Namn: Fiendeskepp
Beskrivning: I övre delen av skärmen skall ett begränsat antal fiendeskepp framträda. De skall röra sig nedåt längs skärmen.
Testfall:	1. Notera att fiendeskeppen inte hamnar utanför skärmens mått
    1. Notera att samtliga fiendeskepp ritas ut
    2. Notera att de rör sig i negativ y-led

ID: UI03
Namn: Fiendeskeppsbild
Beskrivning: Fiendeskeppen skall presenteras med bild på skärmen

ID: FR03
Namn: Skott
Beskrivning: Spelarskeppet skall kunna avfyra skott konstant.
Testfall:	1. Notera att skott framträder framför skeppet
    1. Notera att skotten rör sig i rätt riktning, dvs, positiv y-led för spelarskepp.

ID: UI04
Namn: Skottbild
Beskrivning: Skotten skall presenteras med bild på skärmen

ID: FR04
Namn: Kollisionshantering
Beskrivning: Vid kollision mellan skepp och skott skall objektet försvinna från skärmen.
Testfall:	1. Notera att spelarskeppet endast påverkas av fiendeskott (och inte sina egna)
    1. Notera att fiendeskeppen endast påverkas av spelarskott
    2. Notera att spelarskeppet påverkas vid kollision av fiendeskepp

Tillvägagångssätt:
Eftersom att ingen i gruppen tidigare har gjort någon androidapplikation så började vi med att titta på några exempelspel. Vi googlade också efter information om hur man på bästa sätt kommer igång med ett spel och kom då fram till att libgdx var ett bra bibliotek att använda sig av. Vi laddade ner ett spel som var öppet för alla att använda. Där lärde vi oss hur man använder sig av libgdx. Vi utgick från detta spel och tog i princip bort all kod och ersatte det med det vi ville göra. Det visade sig vara ganska lätt att få fram en spelare och få den att röra sig etc, eftersom libgdx har många färdiga funktioner för detta. Även kollisionshantering blev enklare att implementera med hjälp av biblioteket. Vi har ej skrivit några testklasser den här veckan eftersom vi prioriterar det på nästa sprint.
Länkar till spelet vi utgick ifrån:
Info:
http://theinvader360.blogspot.se/2013/05/street-race-swipe-libgdx-scene2d.html
GitHub:
https://github.com/TheInvader360/swipe-race-tutorial