Utvärdering av sprint 3
Mål vi hade den här veckan:

ID: UI09
Namn: Startmeny
Beskrivning: När applikationen startas skall en meny med två knappar visas (“New Game” & “Highscore”).

ID: FR12
Namn: “New Game”-knapp
Beskrivning: När knappen för “New Game” aktiveras skall ett nytt spel startas.
Testfall:	1. Notera att första banan startas med rätt antal liv och noll poäng.

ID: FR13
Namn: Olika fiender/bana
Beskrivning: På varje bana finns en eller flera olika fiendetyper som har olika beteendemönster. Vissa fiender på senare banor kräver mer skada för att dö.
Testfall:	1. Notera att fienderna dör av rätt antal skott.

ID: UI10
Namn: Olika fiendebilder
Beskrivning: Fienderna (inklusive bossen) skall kunna skiljas åt med olika bilder.

ID: FR17 (ej avklarat, flyttad till sprint 4)
Namn: Boss
Beskrivning: När alla fiender på sista banan (Jorden) har försvunnit (dött eller passerat nedre delen av skärmen), så skall en sista fiende framträda – bossen/moderskeppet. Den rör sig sidleds överst på skärmen (istället för nedåt som för “vanliga” fiender) och är svår att döda. Klarar man att döda bossen, så har man avklarat spelet.
Testfall:	Samma som för vanliga fiender

Klarade även av:
ID: FR14
Namn: Vibrering vid träff
Beskrivning: När Spelarens hälsa minskar så ska mobilen vibrera

Utvärdering:
Vi har uppfyllt alla våra krav för den här veckan förutom bossen som vi flyttade till nästa sprint. Lade även till vibrering vid träff.